Projekttriangeln

Syfte & kort beskrivning

Syfte: Ge projektledaren ett enkelt och kraftfullt stöd för att tydliggöra prioriteringar, fatta konsekventa beslut och skapa samsyn mellan beställare och projektteam.

Kort beskrivning: Projekttriangeln är ett klassiskt projektledningsverktyg som visualiserar sambandet mellan Tid, Kostnad och Omfattning/Kvalitet. Grundprincipen är att dessa tre faktorer alltid är beroende av varandra – en förändring i en dimension påverkar minst en av de andra. Verktyget används främst för dialog och prioritering snarare än detaljerad planering och är särskilt effektivt för att förklara konsekvenser av beslut på ett pedagogiskt sätt.

PROJEKTTRIANGELN

TID

KOSTNAD

K

OMFATTNING / KVALITET

K

När ska verktyget användas

Projekttriangeln är särskilt användbar:

- Vid projektstart för att tydliggöra vad som är viktigast i projektet

- Vid ändringar i omfattning, budget eller tidplan

- Inför beslut i styrgrupp eller dialog med beställare

- Vid riskanalys, för att bedöma konsekvenser utifrån vald prioritering

Önskad effekt och målbild:

- En gemensam förståelse för projektets begränsningar

- Tydliga prioriteringar som vägleder beslut

- Minskad otydlighet och färre målkonflikter under genomförandet

Steg‑för‑steg (så gör du)

- Identifiera projektets tre hörn

Definiera vad som menas med:

- Tid (Deadlines, Milstolpar)

- Kostnad (Budget, Resurser)

- Omfattning/Kvalitet (Vad ska levereras/Till vilken nivå)

- Prioritera tillsammans med beställaren

Diskutera vilket hörn som är viktigast, näst viktigast och minst viktigt. Dokumentera prioriteringen tydligt.

- Visualisera projekttriangeln

Rita upp triangeln och markera prioriteringen. Detta kan göras med hjälp av triangeln i detta verktyg, flytta den röda pricken till det område som visualiserar er prioritering.

- Använd triangeln vid beslut

Vid varje större beslut eller ändring: ställ frågan ”Vilket hörn påverkas – och är det förenligt med vår prioritering?”

- Koppla till risker och åtgärder

Bedöm risker utifrån prioriteringen. Exempel: om tid är högst prioriterad får tidsrisker högre konsekvens.

Tips för genomförande & fallgropar

Gör så här:

- Använd projekttriangeln tidigt – inte först när problem uppstår

- Hänvisa till triangeln i beslutsunderlag och mötesprotokoll

- Var tydlig med att alla tre hörn inte kan maximeras samtidigt

Undvik:

- Otydliga eller outtalade prioriteringar

- Att ändra prioritering informellt utan att uppdatera projektets styrning

- Att använda triangeln som argument i efterhand istället för som vägledning framåt