# Aktivitetslista Planner

## Syfte & kort beskrivning

Verktyget syftar till att skapa struktur, tydlighet och framdrift i projekt genom en standardiserad aktivitetslista i Planner som automatiskt skapar en tidsplan/gantt schema.

Det hjälper oss projektledare att säkerställa att viktiga moment inte missas, samt att följa upp projektets status kopplat till tid, kostnad och kvalitet.

## Vad verktyget ska hjälpa projektledaren att uppnå

- Skapa en tydlig och komplett bild av projektets aktiviteter

- Säkerställa att alla projektfaser beaktas

- Underlätta uppföljning och prioritering av arbete för alla medlemmar

- Tydliggöra ansvar och status på aktiviteter

- Minska risken att viktiga steg förbises

## När ska verktyget användas

Verktyget används genom hela projektet.

## Önskad effekt och målbild

- Alla aktiviteter är identifierade och planerade

- Projektgruppen har en gemensam bild av vad som ska göras och av vem

- Status på projektet är tydlig och lätt att följa upp

- Inga kritiska moment missas

- Projektet drivs strukturerat och proaktivt

## Steg-för-steg (så gör du)

- Kopiera planen i Planner
	Klicka på pilen vid rubriken på planen och skapa en kopia av planen.

- Anpassa strukturen
	Justera ev. rubriker och aktiviteter utifrån projektets omfattning och typ.

- Gå igenom alla aktiviteter i projektgruppen

- Tilldela ansvar

- Sätt tid och prioritet

- Följ upp regelbundet
 Använd Planner i projektmöten för att följa upp status, framdrift och avvikelser.

- Uppdatera löpande
 Justera aktiviteter vid förändringar och säkerställ att listan är aktuell.

# Länk till mall

Planner – Projektplan för PROJEKT mall

## Tips för genomförande & fallgropar

### Gör så här:

- Använd verktyget aktivt i projektmöten

- Håll strukturen enkel och begriplig

- Anpassa nivån på detaljer efter projektets storlek

- Säkerställ att alla verkligen använder verktyget

- Uppdatera status kontinuerligt – inte i efterhand

### Undvik:

- Att göra listan för detaljerad och svåröverskådlig

- Att skapa aktiviteter utan tydligt ansvar

- Att låta listan bli statisk (ej uppdaterad)

- Att ha parallella aktivitetslistor i andra verktyg

- Att använda verktyget enbart som dokumentation och inte som styrverktyg